ONEOS 系统试运行问题报告

报告日期：2026年5月26日　　试运行阶段：业务全面迁移后首日验证

# 一、试运行概述

本次为 ONEOS 业务全面迁移上线后的首日试运行，重点验证租赁业务主流程（合同发起→提车应收款→交车→还车→还车应结款）及客服组车辆管理、交车管理等支撑能力。整体主流程可跑通，但迁移数据质量、照片上传机制、权限配置及部分业务规则仍存在需跟进的问题。

总体结论：

租赁业务主链路：基本跑通，存在局部阻塞与体验类问题。

权限与路由：财务出纳 404 问题已临时解决，需规范默认工作台权限配置。

照片环节：交车/还车均存在上传未即时保存导致照片丢失风险，已提优化需求。

迁移数据：车辆状态、停车场、交车数量、还车应结款费用明细等存在批量准确性风险。

# 二、租赁业务试运行情况

## 2.1 流程验证结论

| 序号 | 模块 | 问题描述 | 影响 | 处理状态 | 备注/后续 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租赁合同发起 | 流程正常，可顺利完成发起。 | 无 | 通过 | — |
| 2 | 提车应收款 | 整体可走通；个别合同无法生成应收款。 | 中 | 部分异常 | 4 辆车合同需排查 |
| 3 | 交车 | 主流程可走通。 | 低 | 通过（有小问题） | 照片上传见 2.3 |
| 4 | 还车 | 主流程可走通。 | 中 | 通过（有小问题） | 照片及迁移展示见 2.3 |
| 5 | 还车应结款 | 流程可走通，数据与展示异常较多。 | 高 | 待处理 | 见 2.4 |

## 2.2 提车应收款

问题：出现一个包含 4 辆车的合同无法正常生成提车应收款。

问题：财务出纳账号登录后出现 404。原因为财务出纳未配置工作台权限，登录默认路由指向工作台导致。

处理：已通过分配权限临时解决；建议统一梳理财务类角色默认路由与菜单权限模板。

## 2.3 交车 / 还车

共性问题（交车、还车）：拍摄照片环节存在「上传后未即时保存」问题；异常返回后已拍照片全部丢失。

处理：已提交产品优化需求，建议增加分张即时落库/断点续传能力。

还车专项：照片页「交车照片（迁移数据）」部位匹配不一致（如左后方显示为右前方），需开发修复映射关系。

## 2.4 还车应结款

业务服务组、运维组、能源部办理情况中，人员均错误显示为「黄桂球」。

迁移数据问题：运维组下错误迁移了部分费用明细（旧版与新版名称不一致导致误迁）。

处理：admin 已上线删除功能，可手工处理异常数据；暂缺批量排查迁移数据的工具或规则。

逻辑问题：未做还车费用的提车应结款单，错误显示为「审核完成」，需核查状态机与数据校验。

# 三、客服组试运行情况

## 3.1 车辆管理

问题：存在大量停车场未正确匹配或错误标记为「呆滞车」。

说明：「呆滞车」状态此前已暂时删除，不应再出现。

影响：运维无法正常选择车辆。

建议方案：

核对所有车辆停车场迁移准确性；排除运营状态为「租赁」外的车辆，检查停车场是否为空，空数据需补全或修正。

在车辆管理增加修改功能（停车场等字段可编辑），需求待提。

## 3.2 交车管理

问题：实际交车数量显示不正确，判断为迁移数据问题，需与交车任务/车辆状态数据交叉核对。

# 四、问题汇总清单

| 序号 | 模块 | 问题描述 | 影响 | 处理状态 | 备注/后续 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提车应收款 | 4 辆车合同无法生成提车应收款 | 中 | 待排查 | 需定位合同/车辆绑定规则 |
| 2 | 权限 | 财务出纳登录 404 | 高 | 已解决 | 已分配工作台权限，建议固化模板 |
| 3 | 交车 | 照片上传未即时保存致丢失 | 中 | 已提优化 | 产品优化中 |
| 4 | 还车 | 照片上传未即时保存致丢失 | 中 | 已提优化 | 同交车 |
| 5 | 还车 | 迁移交车照片部位映射错误 | 中 | 待开发 | 左后/右前等错位 |
| 6 | 还车应结款 | 办理人错误显示为黄桂球 | 中 | 待修复 | 多部门均受影响 |
| 7 | 还车应结款 | 运维组费用明细误迁移 | 高 | 可手工删 | 缺批量排查方案 |
| 8 | 还车应结款 | 无还车费用单却显示审核完成 | 高 | 待修复 | 状态逻辑异常 |
| 9 | 车辆管理 | 停车场空/错、呆滞车误标 | 高 | 待处理 | 影响运维选车 |
| 10 | 车辆管理 | 缺少停车场等字段修改入口 | 中 | 需求待提 | — |
| 11 | 交车管理 | 实际交车数量不正确 | 中 | 待核对 | 迁移数据问题 |

# 五、后续工作计划（建议）

【P0】修复还车应结款状态展示异常（无费用却审核完成）及办理人显示错误。

【P0】开展车辆停车场、车辆状态（含呆滞车）、交车数量迁移数据专项核对与修正。

【P1】排查 4 辆车合同无法生成提车应收款的具体原因并修复。

【P1】修复还车迁移照片部位映射；推进交车/还车照片分张即时保存方案落地。

【P1】制定还车应结款迁移数据批量校验规则（旧版/新版费用名称映射表 + 异常清单导出）。

【P2】车辆管理增加停车场等字段编辑能力；统一财务类角色权限与默认路由配置。

# 六、附录

本报告依据 2026 年 5 月 26 日试运行现场反馈整理，问题状态随修复进展动态更新。

编制：试运行项目组　　　日期：2026年5月26日